UMOWA NR  ………..

NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ………..  2014r. w Żelazkowie, pomiędzy:

Gminą Żelazków z siedzibą 62-817 Żelazków 138,NIP 968-08-61-035,           REGON 250854932 zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Nowaka - Wójta Gminy Żelazków

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Haliny Majewskiej

a

……………………………………………………………… mającym swą siedzibę w          ………………………………. nr identyfikacyjny NIP ……………., REGON ……………., wpisanym do …………………………………. pod numerem : ……….                             zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ……………………………………………….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu :

budowy sieci wodociągowej PE110 w miejscowości Dębe.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się  na 60 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Wymieniony w §1 zakres prac określony został szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dokumenty stanowiące specyfikację istotnych warunków zamówienia w postaci:

  - formularza oferty,

  - projektu  umowy,

  - szczegółowej specyfikacji technicznej

  - opisu technicznego, rysunków (plan sytuacyjny sieci wodociągowej, profil sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, schematy węzłów wodociągowych

  - kosztorysu ofertowego,

stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  w dniu podpisania umowy.

§ 5

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ……………… Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U . z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami/.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ………………………...

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na wyznaczonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze ,  zbędny materiał, odpady i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej do wysokości określonej w pkt. VI. ust 1pkt. 7 SIWZ.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od  ognia i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z przepisami, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być – zgodnie z treścią art. 10 ustawy – Prawo budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego, zbadanie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy w ilości zgodniej z projektem.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się , że zastosowane materiały bądź wykonywanie robót jest niezgodne z umową  koszty ich przeprowadzenia obciążają Wykonawcę, w pozostałych przypadkach obciążają Zamawiającego.

§ 10

- Wynagrodzenie, Wykonawcy zgodnie z wybraną ofertą w trybie przetargu nieograniczonego wyraża się kwotą: netto: ……….. zł. ; słownie: ……………………………………………………………………………………………….

Brutto …………… zł. , słownie: ………………………………………………………..

- Jeżeli w toku robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych  , których zakres nie przekroczy  wartości 50% niniejszego zamówienia, wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone w trybie z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w kosztorysie ofertowym.

§ 11

- Podwykonawcą robót w zakresie: - ..............................………………………….

jest: - ...........................................................................…………………..……….

2. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom część zamówienia, zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego, o ile w ofercie zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć.

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projekt tej umowy oraz projekt jej zmiany .

4. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawstwa może zgłosić pisemne zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany.

5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonej umowy i wzywa Wykonawcę do zmiany, w przypadku:

a) niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa określonych w SIWZ - Dział V Warunki Uczestnictwa,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane zamówienie

dłuższy niż  25 dni

6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy podwykonawstwa.

7. Nie później niż 7 dni od dnia zawarcia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót określonych w umowie i jej zmian.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści zawartej umowy podwykonawstwa w terminie określonym w pkt. 7 powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

9. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych Podwykonawców będą odpowiadały wymaganiom określonym w SIWZ  w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania, przy czym spełnienie tych warunków przez Podwykonawców nie stanowi o obowiązku Zamawiającego do akceptacji zmiany Podwykonawców.

10. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne.

11. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą  wykonania robót objętych umową,
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi  być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).

12. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie   umowy o podwykonawstwo.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

14. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 9, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

15. Wraz z umową Wykonawca przedłoży dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

5 % wynagrodzenia umownego to jest  ……………….. zł. /słownie:

………………………………………………………….. najpóźniej w dniu zawarcia

umowy w formie  określonej zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2013 r., poz.907 ze zmianami)

- ……………… .

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, pozostałą wartość zabezpieczenia przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu  niewykonania  i nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostawione zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 13

Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pisemnego informowania Zamawiającego /inspektora nadzoru/o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 14

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca /kierownik budowy/  zgłosi  Zamawiającemu gotowość odbioru częściowego lub całkowitego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości  do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający  może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli  umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może :

-  odstąpić od umowy ,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt

Wykonawcy

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  /inspektora nadzoru/ o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W przypadku wystąpienia wad :

- nienadających się do usunięcia,

- nadających się do usunięcia lecz nie usuniętych w zakreślonym przez

Zamawiającego terminie,

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego, którego koszty ponosi Wykonawca.

§ 15

- Strony dopuszczają możliwość rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi, sporządzonymi na podstawie bezusterkowych protokołów zaawansowania robót podpisanych  przez Inspektora Nadzoru .

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

- Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy przez  Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

§ 16

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy zarówno częściowe jak i końcowe na podstawie prawidłowo sporządzonej  faktury w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zarówno częściowe jak i końcowe za wykonanie robót po wcześniejszym przedstawieniu dowodu zapłaty potwierdzonego za zgodność z oryginałem za prace wykonane przez Podwykonawcę.

§ 17

1.Termin gwarancji ustala się na co najmniej 36 miesięcy licząc od daty odbioru

przedmiotu umowy.

2 . Termin rękojmi ustala się na co najmniej 36 miesięcy licząc od daty odbioru

przedmiotu umowy.

§ 18

- Strony postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, wszczęte postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy lub likwidacja,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego do wznowienia  robót,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektami budowlanymi oraz ustawą  Prawo budowlane , bądź wykonuje je w sposób wadliwy,

- zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia   i przekazane Wykonawcy  co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

- W czasie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do:

- dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia,

- przejęcia terenu budowy pod nadzór Zamawiającego,

- uregulowania wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy, na podstawie skontrolowanej i potwierdzonej wartości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru oraz wystawionej faktury VAT.

- Strony podają adres do korespondencji:

- Zamawiający:  Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

- Wykonawca:  …………………………………………………………………….. .

- W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie o tej zmianie w terminie dwóch dni.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku  ustalonego w ust.6, korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.

§ 19

  - Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary umowne :

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu  wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

1a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu podwykonawstwa:

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

  - Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne :

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi  odpowiedzialność  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto ,za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w §17 ust 1 pkt. f umowy.

    - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze  robót,  w  wysokości 0.2% wynagrodzenia  umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

  - Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 20

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących terminu wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sytuacji działania niekorzystnych czynników atmosferycznych. Zamawiający przewiduje, także możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są korzystne dla zamawiającego.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy  następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 21

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY : 	WYKONAWCA  :